**南阳市第一中学校建设路校区消防系统改造提升施工方案设计项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**南阳市第一中学校**

**2025年5月**

一、项目情况

1.项目名称：南阳市一中建设路校区校园消防系统设施设备改造提升设计方案。

2.采购方式：询价。

3.预算金额：85000元，最高限价：85000元。

二、项目内容

供应商负责南阳市一中建设路校区校园消防系统设施设备改造提升设计服务、消防设计备案或报审、协助施工现场完成设计变更等事宜。

具体采购需求：本项目为南阳市一中建设路校区校园消防设施设备改造提升设计技术服务项目，包括校园内指定区域的消防设施设备改造提升设计服务，涵盖教学楼3栋、实验楼1栋、办公楼1栋、学生宿舍楼2栋、学生餐厅1栋、供水泵房共计9栋建筑物及室外部分道路涉及的消防设施设备改造提升设计。

主要设计内容包括：

1.根据采购人提供的纸质版建筑施工图，结合南阳市一中建设路校区校园内既有建筑物现状、原有消防设施设备现状绘制消防设施设备改造提升设计施工图、消防设施设备配置方案；

2.按照《既有建筑维护与改造通用规范》编制消防设计文件；

3.提供图纸审查必需的质量终身负责承诺书；

4.配合完成南阳市一中建设路校区校园内消防改造设计施工图审查，需要时负责专家论证，并确保顺利通过（含审查、论证等）；

5.完成南阳市一中建设路校区校园内消防改造施工过程中的配合和技术指导；

6.消防检测服务；

7.配合消防验收；

8.服务期：图纸审查、施工过程技术指导、消防检测等随实际发生提供服务；

9.质量要求：达到国家设计规范合格标准；

10.设计方案完成时间:合同签订后30个日历日内。

三、供应商具备的条件

1.设计单位需是在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人，具备有效的营业执照；

2.设计资质：具有消防设施工程设计专项乙级及以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质，或工程设计综合甲级资质；

3.具有履行合同所必需的专业技术能力；熟悉国家和地方相关政策法规及行业标准；

4.具有良好的商业信誉制度，近三年内没有受到过任何关于企业诚信的行政处罚，没有任何与银行相关的不良诚信记录，没有任何审结或在审的民事纠纷（提供书面承诺书）。

四、供应商实地考察时间

1.时间：2025年5月12日上午9：00--11:30。

2.地点：南阳市第一中学校建设路校区办公楼1楼安保科。

3.联系人：董老师，电话：13838986833。

五、投标文件

开标当天投标单位需提供以下资料（一式5份，逐页加盖公章密封），否则无效：

1.投标单位工商营业执照复印件；

2.投标单位相关资质文件复印件；

3.法定代表人证明书原件；

4.法定代表人身份证复印件；

5.法人代表人授权委托书原件；

6.受委托人身份证复印件；

7.报价表(投标单位自行报价)；

8.设计服务方案；

9.书面承诺书（承诺书必须包含以下文字：近三年内没有受到过任何关于企业诚信的行政处罚，没有任何银行相关的不良诚信记录，没有任何审结或在审的民事纠纷）。

甲方对投标人提交的投标文件有最终的处置权,不予退还投标人。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理

1.未在规定时间内将投标书送达规定地点的；

2.投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的；

3.投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的；

4.投标单位不符合投标单位资格要求的；

5.投标文件中提供伪造、虚假材料的。

七、询价方法

由学校组建询价小组（5人组成），询价小组对投标供应商提交的响应文件进行评审，应当从符合投标条件和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

采购人代表从成交候选人中，根据能够满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

评审人员：学校招投标小组成员，学校纪检监察室全程监督。

八、投标报名

1.报名及投标文件递交时间和地点

时间：2025年5月13日上午8：30-11：30。

地点：南阳市第一中学校黄河路校区综合办公楼1楼安保科。

2.投标文件递交截止时间

2025年5月13日上午11:30。

3.报名及投标联系人：董老师；电话：13838986833。

九、询价时间及地点

1.时间：2025年5月13日下午3:30。

2.地点：南阳市第一中学黄河路校区办公楼七楼701会议室。

十、其他说明

1.供应商的报价应包括为完成本项目要求的设计工作所发生的一切费用，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

2.供应商履约完成后应及时向采购人提出方案审核申请，协助采购人开展方案审核工作。若供应商提供的设计方案不能通过图审等相关部门审核，供应商应立即进行整改，直至通过相关部门审核并出具图审通过相关规定手续。

3.付款方式：该项目施工工程全部结束，并通过甲方组织的工程验收后，若无设计质量问题，30个工作日内一次性付清设计费用。

4.售后服务及其他要求

该项目设计的施工工程施工过程中，供应商提供产品的售后服务地点、电话、项目负责人，如接到采购人通知，售后服务响应时间为1小时以内，4小时内解决问题。

5.成交通知及签订合同

成交供应商确定后，采购人将在学校网站发布成交公告，公示期三日历天。公示期内无异议的，与采购人在一日历天内签订合同。

南阳市第一中学校

2025年5月8日

附件：报价一览表格式

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商 |  |
| 询价报价 | 元（含税及其他所有费用） |
| 售后期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 备注 |  |

供应商（签字、签章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字、盖章）：

日期：    年  月  日